## Slide 1: Fra SCRUM til SCRUMBAN
Dagfinn Bergsager
Universitetet i Oslo
SMIDIG 2016

## Slide 2: Dagfinn Bergsager
Jobber for sentral IT på UiO (USIT)
Gruppeleder utvikling av webapplikasjoner
Leder team på 13 utviklere
  Java-utviklere
  Testere
  Interaksjonsdesignere
  Frontendutviklere
  Mobilapputviklere

## Slide 3: ”Det virker for meg som om alle har fått en lang personlig backlog igjen. Husk: Vi har en metodikk som hjelper oss å flytte backloggen til Teamet."
Dagfinn Bergsager, forrige retrospekt

## Slide 4: Viktigste prioriterte oppgaver for oss i 2016
Om mitt team:

## Slide 5: Utvikle mobilapper for innsamling av sensitive forskningsdata
Samle inn sensitive data som lagres i Tjenester for Sensitive Data (TSD)
Teste ut alle muligheter med mobilapper
Følge opp konkrete forskningsprosjekter
Lage fellesløsninger for andre prosjekter som bruker mobilapper
Stor satsning fra UiO!

## Slide 6: Videreutvikle løsning for innsamling av (sensitive) data fra nett: Nettskjema
Videreutvikle og drifte løsning som samler inn over 2000 svar daglig
Følge opp behov fra brukere
  Administrasjon av studenter på UiO
  FHI MoBa
  Hele HiOA
Flytte all utvikling over i DevOps
  Jobbe mot 100% oppetid
  Daglige releaser
  Nye verktøy
  Nye rutiner

## Slide 7: Utvide studentportal for alle studenter med personlig timeplan, beskjeder og innleveringer

## Slide 8
Personlig portal for alle ansatte

## Slide 9
Digitalisering av eksamen

## Slide 10
Nytt system for administrasjon av forskningsprosjekter

## Slide 11
ROS-analyse av alle systemer

## Slide 12
+++

## Slide 13
Håndtere fortløpende prioriterte oppgaver…

## Slide 14: Krav: Bedre kvalitet på kortere tid!
Høyere bruksopplevelse
Innebygd sikkerhet og personvern
Alt skal ha responsivt design for telefoner
Bedre stabilitet, oppetid og skalerbarhet
Vi må levere raskere
Vi får stadig mindre ressurser

## Slide 15: SCRUM
Har prøvd halvveis uten hell flere ganger
Innførte ”full” SCRUM i 2015
3 ukes sprinter med:
  1 dag planning
  Morgenmøter
  Lapper på tavle (itillegg til Jira)
  Demo
  Prøvde å definere alle roller…(manglet kunde)
  Retrospekt
Ble istand til å levere mye raskere

## Slide 16: Retrospekt før sommeren
Jeg var bortreist
Teamet ble enige om at planningen var bortkastet
  Estimater ble ofte feil
  Kunstig inndeling av i sprinter
  Alle ble fort bunnet opp for en hel sprint før den egentlig hadde startet
  Kunstig plukking av lapper på tavla
  Slet med sync mellom tavla og Jira
Teamet følte sjefen ikke var helt fornøyd med fremdrift på leveranser

## Slide 17: Vår Scrumban
Morgenmøter med gjennomgang av tasks i Jira
Leder av morgenmøtet baseres på loddtrekning dagen før
  Veldig mye morsommere med ny scrum master hver morgen!
Hver story har en dedikert eier
Hele tiden endringer i hvordan vi bruker og gjennomgår Jira
  Hurra, vi er agile!

## Slide 19: Vår Scrumban
Ekstra langt morgenmøte på mandagen
  Jeg forteller hva som er viktigst denne uka
  Diskuterer hvem som kan settes inn for å løse prioriterte oppgaver
  Utviklere spør om det er greit at andre oppgaver prioriteres ned
Demo for teamet hver fredag
Retrospekt en gang i måneden
Gjennomgang av backlog en gang i måneden

## Slide 20: Hvordan få vekk personlig backlog
Slutt med estimering!
Ikke la folk velge oppgaver selv!
Flytt folk mellom forskjellige oppgaver
Tren teamet til å spør sjefen om hva som er viktigst
La alle jevnlig gjennomgå felles backlog